Pszczew, dnia 19.04.2017r.

**Zapytanie ofertowe**

Dotyczy: Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew

I. Zamawiający

Gmina Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Pszczew w roku 2017. Zadanie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

III. Warunki realizacji zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczew w zakresie:

1) demontaż z budynków pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich) oraz ich zabezpieczenie, załadunek, transport i złożenie na składowisku odpadów niebezpiecznych,

2) zabezpieczenia, załadunek, transport i złożenie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych falistych) składowanych luzem

3) ważenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych) przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń Wykonawcy – z przeprowadzonej czynności ważenia należy sporządzić protokół, który powinien zawierać co najmniej;

a) imię i nazwisko właściciela/użytkownika nieruchomości, z której odbierane będą odpady zawierające azbest,

b) wskazanie miejsca odbioru – adres,

c) datę odbioru,

d) ilość odebranych odpadów,

e) rodzaj odpadu,

f) podpis właściciela/użytkownika

4) przygotowanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest do transportu i ich załadunek;

5) uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie go z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska;

6) transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych;

7) przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów;

8) przyjmuje się, iż 1 m2 wyrobów zawierających azbest – pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych waży ok. 0,015 Mg (15 kg);

9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia;

10) Wykonawca, wyłoniony w postępowaniu, własnym kosztem i staraniem, w porozumieniu z właścicielami/użytkownikami nieruchomości, o których mowa w załączniku nr 1, oraz Zamawiającym ustali i przygotuje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

**Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do unieszkodliwienia wg źródła ich pochodzenia (wykaz nieruchomości: załącznik nr 1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Źródło pochodzenia odpadów | **Ilość w m2** | **Ilość w Mg** |
| 1 | Pokrycia dachowe i inne elementy budowlane zawierające azbest planowane do unieszkodliwienia /unieszkodliwione z demontażem | 2210 | 33,15 |
| 2 | Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych - planowane do unieszkodliwienia /unieszkodliwione bez demontażu | 301 | 4,52 |
|  | **RAZEM** | **2511** | **37,67** |

Ilość odpadów w pkt. 1 i 2 może ulec zmianie gdyż zakres robót został dokonany na podstawie wniosków, deklaracji mieszkańców Gminy, zamierzających usunąć wyroby zawierające azbest ze swoich posesji. Obmiar zakresu robót był dokonany w oparciu o pomiar szacunkowy.

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości ,u którego mają być wykonywane prace.

Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości jednak nie dłuższy niż do dnia 31.07.2017r.

Po każdym dokonanym demontażu lub/i odbiorze azbestu wraz z ich unieszkodliwieniem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo), a Właścicielowi posesji wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem azbestu zostały wykonane prawidłowo z zachowaniem przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został prawidłowo oczyszczony z wyrobów zawierających azbest.

IV. Termin wykonania zamówienia

- od momentu podpisania umowy do 31.07.2017r.

V. Wymagania od Wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu
2. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenie określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4. Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt 1–4 za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu (oświadczenia te w swojej treści zawiera formularz ofertowy – załącznik nr 2) oraz załączy dokumenty, o których mowa w rozdziale VI.

VI. Wykaz wymaganych dokumentów

1. Druk oferty (np. wraz z kosztorysem ofertowym)

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. Stosowne zezwolenia (kopie) dokumentów na prowadzenie działalności związanej z wyrobami zawierającymi azbest

VIII. Termin składania ofert

Do dnia **28.04.2017r**. **do godz. 13.30** w jednej z 3 form:

1. faks (095 749 23 12),
2. e-mail (srodowisko[@pszczew.pl](mailto:.@pszczew.pl))
3. za pomocą poczty tradycyjnej (Gmina Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew) z dopiskiem oferta „Usuwanie azbestu na terenie Gminy Pszczew w 2017 roku”

Liczy się data wpływu do Zamawiającego – Gminy Pszczew.

Wójt Gminy Pszczew

/-/ Waldemar Górczyński