Pszczew, dnia 20 marca 2022 roku

Potencjalni oferenci w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa skateparku i ścianki wspinaczkowej z miejscami parkingowymi i małą architekturą w Pszczewie”

ZP.271.1.2023 „Budowa skateparku i ścianki wspinaczkowej z miejscami parkingowymi i małą architekturą w Pszczewie”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2022 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1170, t.j. ze zm.), Zamawiający Gmina Pszczew udziela wyjaśnień na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytania

1. Czy Zamawiający dopuści fakturowanie częściowe, zgodnie z zaawansowaniem prac przedstawionym w harmonogramie rzeczowo-finansowym?
2. Dokumentacja projektowa, na podstawie której ma zostać wybudowany obiekt będący przedmiotem przedmiotowego postępowania, została opracowana w 2014 roku, kiedy obowiązywała inna norma skateparkowa. Od tego momentu norma ta zmieniła się kilkukrotnie, dlatego możemy stwierdzić, iż urządzenie nie do końca spełnia aktualne normy oraz w naszym przekonaniu – firmy z 20-letnim doświadczeniem w projektowaniu i wykonawstwie skateparków, nie do końca jest funkcjonalne i bezpieczne dla użytkowników. Zalecamy zatem, aby zostało ono przeprojektowane w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i komfortu użytkowania osób z niego korzystających.

Odpowiedzi

Ad. 1

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki, nie dopuszcza fakturowania częściowego. Płatność za wykonane prace zostanie zrealizowana po zakończeniu zadania.

Ad. 2

Zamawiający nie podziela Państwa poglądu na temat nie spełniania przez urządzenia skateparku aktualnych norm. Wobec czego Zamawiający pozostawia projekt bez zmian.

Wójt Gminy Pszczew

/-/ Józef Piotrowski