## UMOWA /projekt/			Zał. nr 2

zawarta w dniu ………………..  2021 roku w  Pszczewie pomiędzy gminą Pszczew z siedzibą w Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Józefa Piotrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Haliny Jokiel, zwaną dalej w tekście „zamawiającym”

a

reprezentowaną/ym przez

zwanego dalej „inspektorem nadzoru”,  w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru wykonawcy zgodnie z  2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129)

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca inspektorowi nadzoru usługę w zakresie:

Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi „Budowa budynku wielorodzinnego na działce nr 1180/6 przy ul. Kasztanowej w Pszczewie”

2. Kompleksowa usługa inspektora nadzoru obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

3. W zakresie wynikającym z niniejszej umowy inspektor nadzoru jest upoważniony do występowania wobec Przedsiębiorstwo Budowlane MHMPAECH Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 20B, 64-400 Międzychód, zwanej dalej „wykonawcą robót budowlanych”, w charakterze przedstawiciela zamawiającego.

§ 2

Usługę wynikającą z niniejszej umowy inspektor nadzoru wykonywał będzie do czasu ostatecznego odbioru końcowego i rozliczenia finansowego zadania (przewidywany termin ostatecznego odbioru robót 14.10.2022r.)

§ 3

1.W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca - Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do:

1)  Reprezentowania Zamawiającego – Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, w tym m.in. przepisami techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;

3) Zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich asortymentów robót;

4) Podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej, w tym w projektach budowlanych, projektach budowlanych wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;

5)    Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

6)    Potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

7)   Przygotowania do odbioru częściowego inwestycji oraz uczestnictwa w odbiorze częściowym inwestycji (jeżeli będzie taka konieczność);

8)     Przygotowania do odbioru końcowego oraz uczestnictwa w odbiorze końcowym inwestycji.

9) Sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;

10)   Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;

11)   Żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę;

12) Bieżącej kontroli ilości i terminowości wykonywanych robót. Kontroli zgodności wykonywanych robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. Podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;

13)    Po rozpoczęciu robót budowlanych nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż min. 1 raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego.;

14)    Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;

15)    Sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji;

16) Sprawdzenia i akceptacji faktur wykonawcy robót oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót budowlanych, w tym sprawdzania każdorazowo protokołów powykonawczych wraz z ocenę ich prawidłowości w stosunku do złożonej oferty Wykonawcy;

17)   Informowania na bieżąco Zamawiającego (w  tym sprawozdań z postępu nadzorowanych przez siebie robót) o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót).

§ 4

- Za wykonanie czynności określonych w umowie inspektor nadzoru otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto: …………., (słownie:………….)

w tym podatek VAT: …….. zł (słownie: …………………….)

- Zamawiający Wypłata wynagrodzenia za świadczoną usługę zostanie dokonana po  prawidłowym zakończeniu robót budowlanych potwierdzonym protokołem odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 nastąpi przelewem/ami na rachunek wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty doręczenia do zamawiającego faktur przez inspektora nadzoru.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pokrywa wszystkie koszty związane z pełnieniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy (tj. koszty dojazdów na plac budowy i siedziby zamawiającego, kosztów noclegów itp.).

§ 5

- W ramach nadzoru bezpośredni nadzór będzie sprawował:

a/ w branży konstrukcyjno-budowlanej:

- Pan/i ………………….  uprawnienia budowlane………………………….,

b/ w branży sanitarnej:

- Pan/i ………………….  uprawnienia budowlane………………………….,

c/ elektrycznej:

- Pan/i ………………….  uprawnienia budowlane………………………….,

Inspektor nadzoru nie może zmienić przedstawicieli nadzoru z bez uprzedniej zgody Zamawiającego, przy czym prośba o przedmiotową zmianę musi zostać dostarczona do Zamawiającego na piśmie.

- W razie naruszenia postanowień w pkt 1 niniejszego paragrafu zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia inspektorowi nadzoru następujących danych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy:

- dokumentów przetargowych (SWZ) oraz kopię umowy z wykonawcą robót budowlanych,

§ 7

- Jeżeli w toku wykonywania prac budowlanych zajdzie konieczność:

- wykonania dodatkowych  robót nie objętych zakresem rzeczowym lub ofertą wykonawcy robót budowlanych,

- zwiększenia lub ograniczenia ilości robót,

- zrezygnowania z określonych robót,

inspektor nadzoru natychmiast zawiadomi o tym fakcie zamawiającego, przekazując zweryfikowane kosztorysy robót do ewentualnego zatwierdzenia.

- W przypadkach wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu zamawiający nie upoważnia inspektora nadzoru do podejmowania decyzji w tym zakresie. Na zlecenie przeprowadzenia lub odstąpienia od określonych robót przez Wykonawcę inspektor nadzoru jest każdorazowo zobowiązany uzyskać zgodę zamawiającego.

§ 8

Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez inspektora nadzoru obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 9

- Inspektor nadzoru zapłaci zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10,0% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci inspektorowi nadzoru karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10,0% wynagrodzenia umownego za wyjątkiem przypadków odstąpienia od umowy określonych w  paragrafie 11 niniejszej umowy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 10

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru inspektora nadzoru, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 11

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych niżej przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy inspektora nadzoru,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku inspektora nadzoru,

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

- Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, roszczeniodawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 14

Integralną część umowy stanowią: zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego z dnia 15.10.2021r., oferta inspektora nadzoru z dnia ………………..

§ 15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						INSPEKTOR NADZORU: